---

slug: plan-reagirovaniya-kii

sources_used: [own, 187-fz, gos-sopka]

npa_coverage: [187-ФЗ ст.9, ст.10, ст.11, ст.12, Приказ ФСТЭК №239]

verification: PASS (3/3)

---

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Кибероснова»

____________ Директоров Д.Д.

«____» ____________ 2026 г.

# План реагирования на компьютерные инциденты на объектах КИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КИБЕРОСНОВА»

Версия 1.0 · 2026 год

---

## 1. Общие положения

Настоящий план реагирования на компьютерные инциденты (далее — План) определяет порядок действий ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КИБЕРОСНОВА» (далее — Организация) при обнаружении, расследовании и ликвидации последствий компьютерных инцидентов на объектах критической информационной инфраструктуры (далее — объекты КИИ).

[NPA_REQUIRED] Организация является субъектом критической информационной инфраструктуры Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и несёт обязанности по обеспечению безопасности принадлежащих ей объектов КИИ.

[NPA_REQUIRED] Настоящий план разработан в соответствии с:

Федеральным законом от 26.07.2017 № 187-ФЗ (ст. 9, 10, 11, 12);

Приказом ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении требований по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ»;

Приказом ФСБ России от 25.12.2025 № 547 «Об утверждении Порядка информирования ФСБ России о компьютерных атаках и компьютерных инцидентах, реагирования на них, принятия мер по ликвидации последствий компьютерных атак, проведенных в отношении значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и иных информационных ресурсов Российской Федерации, принадлежащих органам и организациям, на которые возложены обязанности, предусмотренные частью 4 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»».

---

## 2. Термины и сокращения

В настоящем Плане применяются следующие понятия:

**Компьютерный инцидент** — факт нарушения и (или) прекращения функционирования объекта КИИ, сети электросвязи или информационной системы, используемых для организации взаимодействия таких объектов, а также факт несанкционированного доступа к информации, обрабатываемой на объекте КИИ.

**Значимый объект КИИ** — объект КИИ, которому присвоена одна из категорий значимости и который включён в реестр значимых объектов КИИ.

**ГосСОПКА** — государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.

**НКЦКИ** — Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам.

**Сокращения:** АРМ — автоматизированное рабочее место; ИС — информационная система; КИИ — критическая информационная инфраструктура; МЗИ — меры защиты информации.

---

## 3. Категории инцидентов и критерии идентификации

Компьютерные инциденты на объектах КИИ классифицируются по степени тяжести последствий:

**Критический** — нарушение функционирования значимого объекта КИИ, повлёкшее причинение вреда жизни, здоровью, значительного имущественного ущерба или иных тяжких последствий;

**Высокий** — временное нарушение штатного режима работы значимого объекта КИИ с частичным ограничением предоставляемых услуг;

**Средний** — несанкционированный доступ к информационным ресурсам без видимых нарушений функционирования;

**Низкий** — выявленная попытка несанкционированного доступа или компьютерная атака, отражённая без нарушений.

Признаки компьютерного инцидента:

аномальные сетевые соединения, вредоносный трафик;

несанкционированные изменения конфигурации систем;

обнаружение вредоносного программного обеспечения;

сигналы средств защиты информации о подозрительной активности;

жалобы пользователей на сбои в работе сервисов.

---

## 4. Роли и ответственность при реагировании на инциденты

Руководитель Организации принимает решение об уведомлении надзорных органов и вводе режима реагирования на инцидент критического уровня.

Ответственный за обеспечение безопасности объектов КИИ (Специалист по защите информации) координирует все действия по реагированию, взаимодействует с НКЦКИ и ГосСОПКА, документирует ход расследования.

Администратор информационной безопасности обнаруживает, изолирует и анализирует инцидент, собирает доказательную базу, разрабатывает меры по устранению.

Системный администратор выполняет технические действия по локализации и восстановлению работоспособности систем по поручению ответственного.

---

## 5. Порядок реагирования на компьютерный инцидент

### 5.1. Обнаружение и первоначальная оценка (0–30 минут)

При обнаружении признаков компьютерного инцидента работник Организации немедленно сообщает об этом ответственному за обеспечение безопасности КИИ или системному администратору.

Ответственный за безопасность КИИ выполняет:

Предварительную идентификацию инцидента и определение его категории.

Фиксацию времени и обстоятельств обнаружения в журнале инцидентов.

Оценку потенциального ущерба и охвата затронутых систем.

Решение о необходимости изоляции поражённых систем.

### 5.2. Локализация (30 минут — 2 часа)

Меры по локализации инцидента:

изоляция затронутых АРМ от локальной сети при угрозе распространения;

блокировка скомпрометированных учётных записей;

сохранение дампов памяти и системных журналов для последующего анализа;

уведомление руководителя Организации о критических и высоких инцидентах.

### 5.3. Уведомление НКЦКИ и ФСБ России

[NPA_REQUIRED] Субъект КИИ обязан информировать ФСБ России (НКЦКИ) о компьютерных инцидентах в порядке, установленном приказом ФСБ России от 25.12.2025 № 547 (пункт 3 Порядка):

**значимые объекты КИИ**: незамедлительно, но не позднее 3 часов с момента обнаружения;

**иные объекты КИИ**: в течение 24 часов с момента обнаружения.

Уведомление направляется в НКЦКИ через специализированную систему или по официальным каналам связи и содержит:

наименование и категорию объекта КИИ;

время и признаки обнаружения инцидента;

предполагаемый тип атаки;

перечень затронутых информационных систем;

принятые первоначальные меры.

### 5.4. Расследование и ликвидация последствий

Расследование инцидента включает:

Сбор и анализ технических артефактов (системные журналы, сетевые логи, образы дисков).

Определение вектора атаки и использованных уязвимостей.

Оценку полного объёма ущерба.

Разработку и реализацию мер по устранению уязвимостей.

Ликвидация последствий:

восстановление систем из резервных копий при нарушении целостности данных;

переустановка или переконфигурирование затронутых систем;

смена паролей всех учётных записей на поражённых узлах;

обновление СЗИ и применение патчей безопасности.

### 5.5. Направление информации о результатах расследования

[NPA_REQUIRED] По результатам расследования Организация направляет в НКЦКИ сведения об инциденте в соответствии с требованиями приказа ФСБ России № 547. Для значимых объектов КИИ срок — не позднее 48 часов после завершения мероприятий по реагированию на компьютерный инцидент и принятию мер по ликвидации последствий компьютерной атаки (пункт 14 Порядка).

---

## 6. Документирование инцидентов

Все компьютерные инциденты вносятся в журнал учёта компьютерных инцидентов. Для каждого инцидента фиксируются:

дата и время обнаружения;

описание признаков и предполагаемого типа инцидента;

категория инцидента;

затронутые объекты и системы;

принятые меры реагирования;

результаты расследования;

факт уведомления НКЦКИ (дата, номер).

Материалы по инцидентам хранятся не менее 3 лет с момента закрытия.

---

## 7. Взаимодействие с ГосСОПКА

[NPA_REQUIRED] Организация взаимодействует с ГосСОПКА в соответствии с ст. 9 Федерального закона № 187-ФЗ, обеспечивая:

своевременное уведомление об инцидентах и угрозах;

оказание содействия в ликвидации последствий компьютерных атак;

реализацию предписаний НКЦКИ по устранению уязвимостей.

---

## 8. Порядок проверки и актуализации плана

Проверка практической применимости Плана (учебные тревоги) проводится не реже одного раза в год. По результатам проверки вносятся корректировки.

Актуализация Плана производится:

при изменении структуры объектов КИИ или состава ответственных лиц;

при изменении нормативных требований;

по итогам реальных инцидентов.